**Protokoll vom 25.04.2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zeit** | **11.45 – 12.45 Uhr** |
| **Ort** | **DHBW, 601** |
| **Thema / Ziele** | **Themenfindung und Arbeitsgruppen** |
|  |  |
| **Verlauf** | **Was wurde besprochen?**   * **Verwendung von Github** * **Diskussion über verschiedene Themenvorschläge und Einigung** * **Einteilung in Arbeitsgruppen** |
| **Ergebnisse** | **Was wurde geklärt?**   * **Thema: Fiktiver Zoo** * **Team – Organisation: Daniel Flad, Katja Selbach** * **Team – Programmierung: Adrian Riemath, Marcel Bade, Dennis Bohro** * **Team – Design: Jan Niebauer, Nina Barthelmäs, Daniel Flad** * **Team – Inhalt: Marco Berchtold, Katja Selbach, Thomas Hügler** * **Team – Dokumentation: Kai Kuckein, Thomas Hügler, Nina Barthelmäs**   **Was blieb ungeklärt?**   * **/** |
| **Weiterarbeit** | **Wer übernimmt welche Aufgaben?**   * **Alle: Anmeldung und Benutzen von Github** * **Organisation: Termine / Anmeldungen, Milestones, Termin-Einhaltungen** * **Programmierung: auf mobile Geräte ausgelegtes Grundgerüst** * **Design: Layout -> Wireframe, Logovorschläge, Icons / Bilder** * **Inhalt: Texte / Bilder** * **Dokumentation: Dokumentationsvorlage, Protokolle** |
| **Evtl. Probleme** | **Welche Probleme sind aufgetreten und wie wurden diese behoben?**   * **/** |
| **Termine** | **Bis wann sind die Aufgaben zu erledigen?**   * **Möglichst zeitnah bzw. nächste Gruppensitzung**   **Nächste Gruppensitzung**   * **06.05.2014** |